**Projektipalaveri**

Aika 5/12/23 | klo 11:30

Paikka Ryhmätyötilat

Käsiteltävät asiat: Koodien yhdistäminen ja kytkennän testaus koekytkentäalustalla

1. Paikalla:

* Teemu Niemi
* Juuso Toratti

2 Projektin tilanne

* Koekytkentäalustalle rakentaminen ja koodien yhdistäminen tällä viikolla. Käykö kaikille perjantai? **Ensi viikon perjantaina arviointi (15.12.23)**

3 Ongelmat ja ratkaisut

* Missä vaiheessa koodit? Mikä päivä kävisi kaikille?
* Ensimmäisenä näppäimistö ja ledit kasataan yhdessä, sitten näytöt

4 Seuraavat tavoitteet, tehtävät ja vastuuhenkilöt

* Perjantaina viimeistään rakentaminen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Määräpäivä |
| Ledit missä vaiheessa? | Tuomas Räisänen | 8.12.23 |
| Segmenttinäytöt valmiina? | Valtteri Litmanen / Juuso Toratti | 8.12.23 |
| Logiikka missä vaiheessa? | Ville Suhonen | 8.12.23 |
|  |  |  |

* Tuomas Räisänen sairaana?

5 Seuraava palaveri

12/12/2023 | klo 11:30

Tervetuloa!

Teemu Niemi

puheenjohtaja

Jakelu

Arja Maunumäki

Eino Niemi

Ville Suhonen

Juuso Toratti

Juha-Matti Huusko

Teemu Niemi

Tuomas Räisänen

Valtteri Litmanen

Tiedoksi

Liitteet